|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar de Reunión:** sala llancahue, a las 10:15 hrs. | |
| **Participantes** | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Camilo Alarcón Romero | Estudiante. |
| Humberto Campos Ávila | Estudiante. |
| Gabriel Galilea Lastra | Estudiante. |
| María José Nuñez Ruiz | Estudiante. |
| Valeria Henrriquez | Profesora encargada. |
| Raimundo Vega Vega | Profesor encargado. |

|  |
| --- |
| **Objetivos de la reunión** |
| Revisar el estado de avance del proyecto, carta Gantt y demostración del programa funcionando. |

|  |
| --- |
| **Temas tratados** |
| * Revisión de la carta Gantt. * Revisión del programa. * Revisión de la documentación del incremento 4. |

|  |
| --- |
| **Acuerdos** |
| * Incorporar hora a la que se inicia la sesión en la ventana de menú principal. * Cambiar cursor de mira al seleccionar elementos de las tablas. * Clarificar relación de clientes y tratamientos en ventas. * Mejorar retornos en diagrama de colaboración. * Registrar las ventas en un historial. * Rectificar las precondiciones en los contratos. * Cambiar lenguaje usado en los contratos. * En pos condiciones no tiene sentido crear elementos, ya que solo los busca. * No existen pos condiciones en validar selección. * Validar selección debería retornar una estructura de datos que relaciona cliente con tratamiento. * Crear venta crea el objeto y se lo pasa a registrar venta * Venta se crea y se asigna a formventa y luego desde formventa obtengo la venta y lo asigno a historial de venta. * Revisar videos de coursera sobre orientación a objetos * Exposición 18 de diciembre a las 9:00. * Grupo de Javier a las 10:00. * Grupo de Eliot a las 11:00 * Grupo de las maquinas a las 12:00. |

**Fecha de próxima reunión 15/11/2017**