|  |  |
| --- | --- |
| **Lugar de Reunión:** Laboratorio Mancera | |
| **Participantes** | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Camilo Alarcón R. | Desarrollador |
| Valeria Henríquez N. | Profesora encargada. |
| Raimundo Vega V. | Profesor encargado. |

|  |
| --- |
| **Objetivos de la reunión** |
| Verificar avances según la carta Gantt.  Revisar documentación del incremento 1. |

|  |
| --- |
| **Temas tratados** |
| * Incremento 1. * Casos de uso. * Diagramas de secuencia. * Modelo conceptual. * Diagrama de estados. * Contratos. |

|  |
| --- |
| **Acuerdos** |
| * Hacer una reunión con el cliente para mostrar avance * Cambiar nombres de métodos y funciones que son poco claros. * El modelo conceptual en general esta bien, salvo que hay que cambiar el nombre “Historial Usuarios” por algo mas entendible. También se puede quitar la lista de clientes y usuarios, dejando solo cliente y usuarios. * Lista de objetos cliente. * Ver el paradigma de carga de datos, es decir, se carga todo al iniciar el programa o cada vez que se necesiten. * Arreglar loop en el diagrama de secuencia. |

**Fecha de próxima reunión 13/10/2017**